## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2013 года № 101

г.Сегежа

Об утверждении Мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Сегежского городского поселения к эксплуатации

в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Сегежского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов администрация Сегежского городского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Сегежского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов, финансируемых из бюджета Республики Карелия, бюджета Сегежского городского поселения и средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства, средств товариществ собственников жилья.

2.Для осуществления контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Сегежского городского поселения к работе в зимних условиях 2012-2013 годов создать  комиссию в следующем составе:

Сидоренков А.П., заместитель главы администрации Сегежского городского поселения, председатель комиссии;

Пискунович С.Г., начальник управления жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Сегежского городского поселения, заместитель председателя комиссии;

Тереш А.Н., заместитель начальника управления жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Сегежского городского поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Богинский В.А., директор ООО «СЖКС» (по согласованию);

Валдаева Н.В., директор ООО «УК «Дом» (по согласованию);

Вяль Н.В., директор ООО «ПКХ» (по согласованию);

Долгачев С.Г., исполнительный директор ООО «Сегежа-Энерго»;

Мленик И.Е., заместитель председателя Совета Сегежского городского поселения, депутат Совета Сегежского городского поселения (по согласованию);

Косулина Е.В., ведущий специалист по организации городского хозяйства  управления жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Сегежского городского поселения.

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, имеющих объекты энергоснабжения, создать резервы финансовых и материальных технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергоснабжении, создать нормативные запасы топлива.

4.Обслуживающей организации ООО «АктивПро», выполняющей муниципальный заказ, обеспечить надлежащее содержание автомобильных дорог и готовность специальной техники к эксплуатации в зимних условиях.

5.Установить, что:

- заседания комиссии проводятся не реже двух раза в месяц;

- комиссия правомочна при участии в заседании не менее 50 процентов её состава;

- комиссия правомочна контролировать ход подготовки к отопительному периоду, направлять запросы в организации жилищно-коммунального комплекса, приглашать на заседания комиссии уполномоченных лиц указанных организаций;

- решения комиссии оформляются в виде протокола, подписываются секретарём комиссии и утверждаются председателем комиссии.

6.Назначить лицом, ответственным за предоставление статистической информации о ходе подготовки к отопительному периоду, Тереша А.Н., заместителя начальника управления жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Сегежского городского поселения.

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Сегежского

городского поселения									А.Н.Лотош

Разослать: в дело, членам комиссии-7, УЖКиГХ, ООО «Сегежа-Энерго», ООО «УК «Дом», ООО «ПКХ», Государственный комитет Республики Карелия по ЖКХиЭ, Государственная жилищная инспекция, ФБУ ИК-7, ФБУ ИЗ-10/2, ООО «АктивПро».

| УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Сегежского городского поселения от 13 мая 2013 года № 101 М Е Р О П Р И Я Т И Я по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Сегежского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов, финансируемых из бюджета Республики Карелия, бюджета Сегежского городского поселения и средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства, средства ТСЖ |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Адрес производства работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования (по согласованию) | Срок исполнения | Ответственный (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Теплоснабжение |
| 1.1. | Капитальный ремонт тепловых сетей | От ТК245 до ТК-249 (у СОШ № 6) | 6000 | ООО «Сегежа-Энерго» (по согласованию) | Сентябрь 2013 г. | ООО «Сегежа-Энерго» |
| 1.2. | Капитальный ремонт тепловых сетей | От ТК-228 до ТК-231 (у СОШ № 5) | 2800 | ООО «Сегежа-Энерго» (по согласованию) | Сентябрь 2013 г. | ООО «Сегежа-Энерго» |
| 1.3. | Капитальный ремонт котлов, оборудования и сооружений | Котельная ООО «Сегежа-Энерго» | 49660 | ООО «Сегежа-Энерго» (по согласованию) | Май-октябрь 2013 года | ООО «Сегежа-Энерго» |
|  | Итого по пункту 1 |  | 58460 |  |  |  |
| 2.Водоснабжение |
| 2.1. | Насос Grundfos NB 150-400/431 X-F-A-BAQE производительность 400 куб.м./час, напор до 65 м вод.ст. | Водоочистная станция 2-ого подъема г.Сегежи | 3260,5 | Средства ООО «ПКХ» (по согласованию) | 2-3 квартал 2013 года | ООО «ПКХ» |
| 2.2 | Шкаф управления с частотным преобразователем ЩУ105Р2010 | Водоочистная станция 2-ого подъема г.Сегежи |  |  |  |  |
| 2.3. | Датчик давления 0-10 бар | Водоочистная станция 2-ого подъема г.Сегежи |  |  |  |  |
| 2.4 | Монтажные работы по установке насосного агрегата | Водоочистная станция 2-ого подъема г.Сегежи |  |  |  |  |
| 2.5. | Установка полимерно-песчаных люков на водопроводных колодцах г.Сегежи | ВОС склад хлора |  |  |  |  |
| 2.6 | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной (ТИП 2-10,8-9-12-380) | Район ЛДК, старая часть города, Микрорайон 1,2 |  |  |  |  |
| 2.7. | Компрессор водокольцевой ВК-12М1 с эл.дв. 45 кВт/1000 об/мин. | ВОС реагентное хозяйство |  |  |  |  |
| 2.8. | Закупка материалов для водопроводных сетей | ул.Лейгубская | 100 | Бюджет Сегежского городского поселения | 2-3 квартал 2013 года | Администрация Сегежского городского поселения |
| 2.9. | Замена участка трубопровода (ввод) | ул.Кирова,д.4 | 2832,7 | Средства ООО «ПКХ» (по согласованию) | 2-3 квартал 2013 года | ООО «ПКХ» |
| 2.10 | Замена участка трубопровода (ввод) | ул.Комсомольская,д.6 |  |  |  |  |
| 2.11. | Замена участка трубопровода (ввод) | ул.Кирова,д.4 |  |  |  |  |
| 2.12 | Замена участка трубопровода (ввод) | ул.Комсомольская,д.8 |  |  |  |  |
| 2.13 | Замена участка трубопровода (ввод) | дома № 1,2,3 по ул.переулок Кирова |  |  |  |  |
| 2.14. | Замена участка водопроводной сети (транзитная линия) | пр.Бумажников,д.4-ул.Спиридонова,д.5а |  |  |  |  |
| 2.15 | ВК-5 до дома № 3 по ул.Лейгубская (без стоимости материала) | от ВК-45до дома № 3 по ул.Лейгубская |  |  |  |  |
| 2.16 | Замена участка трубопровода (ввод) холодной воды | от ВК у дома № 8 по ул.Комсомольская до дома №8а по ул.Комсомольская |  |  |  |  |
| 2.17 | Замена участка трубопровода (ввод) холодной воды | дома № 14 по ул.Кирова |  |  |  |  |
| 2.18 | Замена участка трубопровода (ввод) холодной воды, восстановление асфальтового покрытия | Ул.Мира,д.23 МУ "Сегежского Центра кино" |  |  |  |  |
| 2.19 | Замена задвижек Ду.150 мм | Стара часть города |  |  |  |  |
| 2.20 | Ремонт кровельного покрытия здания ВОС (водопроводная очистная станция) в г.Сегеже | Водоочистная станция 2-ого подъема г.Сегежи |  |  |  |  |
| 2.21 | Ремонт кровельного покрытия распределительного узла по ул.Птицефабрика | Распределительный узел ул.Птицефабрика |  |  |  |  |
| 2.22 | Таль электрическая | Склад хлора ВОС |  |  |  |  |
| 2.23 | Установка масляных выключателей | Водоочистная станция 2-ого подъема г.Сегежи | 1400 | Бюджет Сегежского городского поселения | 2-3 квартал 2013 года | Администрация Сегежского городского поселения |
|  | Итого по пункту 2 |  | 6193,2 |  |  |  |
| 3.Водоотведение |
| 3.1. | Замена участка трубопровода канализационного коллектора в районе ул.Лейгубская (левая и правая нитка) | в районе ул.Лейгубская (левая и правая нитка) | 1053,587 | Средства ООО «ПКХ» (по согласованию) | 3 квартал 2013 года | ООО «ПКХ» |
| 3.2 | Монтаж железобетонных колодцев 100х900х80 | Микрорайон 1,2 | 379,617 |  |  |  |
| 3.3. | Насос S1.80.100.55.4.50H.S212.G. N.511 №95113670 | ФКНС № 2 | 252,782 |  |  |  |
| 3.4 | Насос S1.80.100.170.4.54H.C.304.G. № 95113519 | ФКНС № 4 | 394,691 |  |  |  |
| 3.5 | Монтажные работы по установке насосного агрегата |  | 1428,27 |  |  |  |
| 3.6 | Насос ЦМФ 50-25 (переносной) | ФКНС № 3 | 49,850 |  |  |  |
| 3.7 | Насос ЦМФ 50-10 (переносной) | ФКНС № 1,2 | 30,00 |  |  |  |
| 3.8 | Установка полимерно-песчаных люков на канализационных сетях г.Сегежи | Район ЛДК, старая часть города, Микрорайон 1,2 | 688,147 | Средства ООО «ПКХ» (по согласованию) | 3 квартал 2013 года | ООО «ПКХ» |
| 3.9 | Ремонт тепловой изоляции теплотрассы на территории городских очистных сооружений (далее - ГОС) | ГОС | 579,583 |  |  |  |
| 3.10 | Капитальный ремонт кровельного покрытия здания ФКНС-3 в г.Сегеже | Здание ФКНС № 3 | 520,62 |  |  |  |
| 3.11 | Шиберная задвижка DENDOR D300 | Насосная станция 2-ого подъема; ФКНС № 1 | 128,997 |  |  |  |
| 3.12 | Шиберный затвор D500 | Насосная станция 2-ого подъема; ФКНС №№ 1,3 | 228,48 |  |  |  |
| 3.13 | Монтаж железобетонных колодцев 100х900х80 | Микрорайон 1,2 | 302,376 |  |  |  |
| 3.14. | Ремонт кровельного покрытия здания ФКНС-1 в г.Сегеже | Здание ФКНС № 1 | 285,195 |  |  |  |
| 3.15 | Кран-балка ТЭ2-511 с двумя тормозами (с монтажом) | Склад хлора ГОС | 108,71 |  |  |  |
| 3.16 | Ремонт кровельного покрытия здания ФКНС-4 | Здание ФКНС № 4 | 227,93 |  |  |  |
| 3.17 | Ремонт кровельного покрытия здания ФКНС-2 | Здание ФКНС № 2 | 150,362 |  |  |  |
| 3.18 | Замена аварийного участка канализационной сети | От ФНКС-3 до ГОС | 1193,186 | Бюджет Республики Карелия (по согласованию) Бюджет Сегежского городского поселения | 2-3 квартал 2013 года | Администрация Сегежского городского поселения |
|  | Итого по пункту 3 |  | 8002,383 |  |  |  |
| 4. Капитальный ремонт общего имущества за счет средств собственников |
| 4.1. | Капитальный ремонт кровель | ул.Строителей, д. 7 ул.Лейгубская, д.4 | 2572,261 | Средства собственников помещений (плата за капитальный ремонт и социальный найм) | Май-ноябрь 2013 года | ООО «УК «Дом» |
| 4.2. | Замена розливов холодного водоснабжения, стояков холодного водоснабжения, канализационной системы, установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | ул.Спиридонова, д.34 ул.Строителей, д.17/2 бульвар Советов,д.5 ул.Спиридонова, д.37 ул.Карельская, д.12а ул.Антикайнена,д.17/1 ул.Строителей,19 ул.Лейгубская,д.2 ул.Спиридонова,д.35 ул.Карельская, д.12 ул.Ленина, д. 7 ул.Красноармейская,д.3 ул.Пионерская,д.4 ул.Спиридонова, д.25 пр.Монтажников, д.5а ул.Строителей,д.25 ул.Ленина,д.3 | 2826,102 |  |  |  |
| 4.3. | Замена деревянных окон на окна ПВХ в подъездах | ул.Антикайнена,д.17/1 | 95,341 |  |  |  |
| 4.4. | Установка входных дверей с домофоном | ул.Лейгубская, д. 3 ул.Владимирская, д.8 | 387,8 |  |  |  |
| 4.5. | Капитальный ремонт кровель | ул.Спиридонова,д.11 ул.Спиридонова,д.13а пр.Бумажников, д.4а бул.Советов,д.1а | 3333,965 | Средства собственников помещений (плата за капитальный ремонт и социальный найм) | Май-ноябрь 2013 года | ООО «УК «Дом-1» |
| 4.6. | Замена розливов холодного водоснабжения, стояков холодного водоснабжения, канализационной системы, установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | ул.Спиридонова,д.5 ул.Спиридонова,д.5а ул. 8е марта, д.4 пр.Бумажников, д.4 ул.Спиридонова,д.9 пр.Бумажников, д.4 | 1433,825 |  |  |  |
| 4.7. | Замена деревянных окон на окна ПВХ в подъездах | ул.Антикайнена,д.2а | 28,1 |  |  |  |
| 4.8. | Установка входных дверей с домофоном | ул.Антикайнена,д.2а | 98,4 |  |  |  |
| 4.9. | Реконструкция теплового узла | ул.Спиридонова, д.11а | 192,803 |  |  |  |
| 4.10. | Капитальный ремонт кровель | ул.Кирова,д.16 | 502,612 | Средства собственников помещений (плата за капитальный ремонт и социальный найм) | Май-ноябрь 2013 года | ООО «ЖЭО» |
| 4.11. | Выборочный капитальный ремонт фасада | ул.Ленина,д.19 | 286,862 |  |  |  |
| 4.12. | Замена розливов холодного водоснабжения, стояков холодного водоснабжения, канализационной системы, установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | ул.Гагарина,д.20 ул.Кирова,д.4а ул.Комсомольская, д.7 ул.Гагарина, д.25 ул.Кирова,д.4 ул.Комсомольская,д.8а ул.Комсмольская,д.8 пер.Интернатский,д.6 ул.Комсомольская,д.6 ул.Кирова,д.2а | 519,991 |  |  |  |
| 4.13. | Капитальный ремонт кровель | ул.Антикайнена,д.17/2 бульвар Советов, д.4 ул.Карельская, д.14а ул.Строителей, 7 ул.Спиридонова, д.15а | 5967,083 | Бюджет Сегежского городского поселения | Май-ноябрь 2013 года | Администрация Сегежского городского поселения |
| 4.14. | Реконструкция внутренних электрических сетей | пр.Монтажников,д.6 | 330,396 | Бюджет Сегежского городского поселения | Май-ноябрь 2013 года | Администрация Сегежского городского поселения |
|  | Итого по пункту 4 |  | 18575,541 |  |  |  |
| 5. Текущий ремонт общего имущества МКД |  | г Сегежа ул Маяковского д.9 |  |  |  |  |
|  |  | г Сегежа ул Мира д.12а |
| 5.1. | Текущий ремонт мягких и шиферных кровель | Согласно плану мероприятий ООО «УК «Дом» | 4168 | Средства управляющей организации ООО «УК «Дом» (по согласованию) | Май-октябрь 2013 года | ООО «УК «Дом» |
| 5.2. | Ремонт межпанельных и межблочных швов |  | 900,8 |  |  |  |
| 5.3. | Ремонт отмостки |  | 61,2 |  |  |  |
| 5.4. | Ремонт цоколя |  | 235,4 |  |  |  |
| 5.5. | Текущий ремонт мягких и шиферных кровель | Согласно плану мероприятий ООО «УК «Дом-1» | 1437 | Средства управляющей организации ООО «УК «Дом-1» (по согласованию) | Май-октябрь 2013 года | ООО «УК «Дом-1» |
| 5.6 | Ремонт межпанельных и межблочных швов |  | 792,9 |  |  |  |
| 5.7. | Ремонт отмостки |  | 61,2 |  |  |  |
| 5.8. | Текущий ремонт мягких и шиферных кровель | Согласно плану мероприятий ООО «ЖЭО» | 514,5 | Согласно плану мероприятий ООО «ЖЭО» (по согласованию) | Май-октябрь 2013 года | Согласно плану мероприятий ООО «ЖЭО» |
| 5.9. | Ремонт отмостки |  | 37,6 |  |  |  |
| 5.10. | Ремонт цоколя |  | 12,24 |  |  |  |
| 5.11. | Установка стеклопакетов в местах общего пользования | Согласно плану мероприятий ТСЖ «Весна» | 220 | Средства ТСЖ «Весна» (по согласованию) | Май - Сентябрь 2013 г. | ТСЖ «Весна» |
| 5.12 | Капитальный ремонт розлива отопления | Согласно плану мероприятий ТСЖ «Спутник» | 500 | Средства ТСЖ «Спутник» (по согласованию) | Май - сентябрь 2013 г. | ТСЖ «Спутник» |
| 5.13 | Замена запорной и регулирующей арматуры | Согласно плану мероприятий ТСЖ «Дружба» | 21,82 | Средства ТСЖ «Дружба» (по согласованию) | Май – Сентябрь 2013 г. | ТСЖ «Дружба» |
| 5.14 | Установка металлических дверей |  | 39 |  |  |  |
| 5.15 | Ремонт трубопроводов горячего водоснабжения, остекление подъездов, установка общедомовых приборов учёта | Согласно плану мероприятий ТСЖ «Южное» | 427 | Средства ТСЖ «Южное» (по согласованию) | Май – Сентябрь 2013 г. | ТСЖ «Южное» |
| 5.16 | Изоляция трубопроводов, ремонт кровли, проверка общедомовых приборов учёта тепловой энергии, ремонт дверей чердачных помещений | Согласно плану мероприятий ТСЖ «8 Марта» | 375 | Средства ТСЖ «8 Марта» (по согласованию) | Май – Сентябрь 2013 г. | ТСЖ «8 Марта» |
| 5.17 | Замена шаровых кранов, установка общедомовых счетчиков, замена розливов на холодную воду, ремонт кровли | Согласно плану мероприятий ТСЖ «Защита» | 773 | Средства ТСЖ «Защита» (по согласованию) | Май – Сентябрь 2013 г. | ТСЖ «Защита» |
|  | Итого по пункту 5 |  | 10576,66 |  |  |  |
| 6. Создание нормативного запаса топлива |
| 6.1. | Мазут |  | 35581,6 | Средства, включенные в тариф на тепловую энергию | Сентябрь 2013 г. | ООО «Сегежа-Энерго» |
| 6.2. | Уголь |  | 2518,5 |  |  | ФКУ ИК-7 |
| 6.3. | Уголь |  | 3239,2 |  |  | ФКУ СИЗО/2 |
|  | Итого по пункту 6 |  | 41339,3 |  |  |  |
|  | Всего, в тыс.руб.: | 141 979,78 |  |  |  |
|  | из них за счет средств бюджета Сегежского городского поселения: | 7 857,15 |  |  |  |
|  | из них за счет средств бюджета Республики Карелия (по согласованию): | 1 133,81 |  |  |  |
|  | из них за счет средств Федерального бюджета: | 0 |  |  |  |
|  | из них за счет иных источников (средств предприятий, собственников помещений) | 132988,82 |  |  |  |